PROJECT PROPOSAL  /  课程项目总体方案

语诊 AI · MistakeMind

基于大语言模型与个性化反馈机制的
初中语文病句诊断智能体设计与实现

面向初中语文病句专题的轻量化、可解释、可评估的学习型 Agent

项目核心闭环：学生作答 → 语病与错因诊断 → 个性化讲解 → 针对性练习 → 学习记录更新

项目基本信息

| 项目项 | 方案设定 |
| --- | --- |
| 目标用户 | 初中语文病句专题学习者；课程演示以单用户为主 |
| 核心范围 | 四类常见语病；文本输入与选择/修改作答；不包含 OCR |
| 工程形式 | Web 应用 + Python 后端 + 大模型 API + 轻量数据库 |
| 开发规模 | 4 人，每人计划贡献 25%；14 天冲刺排期 |
| 核心交付 | 可运行演示、代码仓库、题库与标注集、测试报告、课程报告与 PPT |

版本  V1.0   |   2026 年 10 月   |   讨论与实施用

01  项目概述与建设目标

项目边界清晰，第一阶段优先实现核心闭环，而不是追求功能数量。

1.1 背景与问题

传统病句练习通常只告诉学生标准答案或错误类型，难以持续记录个人薄弱点。通用大模型虽然可以给出修改建议，但容易忽略学生的实际作答、对语言歧义过度自信，也缺少可追踪的学习反馈。本项目通过结构化诊断与练习推荐，将“单次纠错”扩展为“诊断—辅导—复练”的学习流程。

1.2 项目目标

准确辨析初中常见病句：判断有无语病，指出相关文本、语病类型及修改依据。

根据学生答案反馈：不仅检查句子，还判断学生作答是否合理，并明确错误知识点。

实现自适应训练：结合历史作答记录，优先推荐薄弱类别的题目，并提供学习统计。

体现 Agent 工程思维：由主控流程调用题库、诊断、记录、推荐等真实工具，展示执行轨迹。

建立可复现评测：比较普通 LLM 与专门诊断流程的检测、分类与教学反馈效果。

1.3 学科范围与非目标

| 范围 | 本期（MVP） | 后续拓展 |
| --- | --- | --- |
| 病句类别 | 成分残缺、成分赘余、搭配不当、语序不当 | 结构混乱、不合逻辑 |
| 输入方式 | 文字输入；题库选择题/修改题 | 拍照 OCR、上传试卷 |
| 学习功能 | 题目反馈、错题记录、薄弱类型推荐 | 对话式追问、间隔复习、复杂画像 |
| 用户系统 | 单用户演示 / 简单账号 | 学校班级、教师端、多人统计 |
| 模型能力 | API 推理与工具调用，不训练模型 | 微调、复杂知识图谱、多模型协作 |

验收优先级：先做到“能完成一次完整、真实、可追踪的学习闭环”，再增加可选功能。至少包含正常句与存在语病的句子，避免系统默认所有句子都需要修改。

02  使用场景与功能设计

2.1 核心使用场景

场景 A｜自主检测：用户输入一个句子，系统返回“有无语病—错误类别—证据—修改建议”，并提示何时需要更多上下文。

场景 B｜错题训练：系统给出一道题，学生选择语病类型或提交修改版本；Agent 结合参考答案与模型判断学生作答，存入历史记录，并推荐一道同类强化练习。

场景 C｜学习复盘：系统统计最近作答中不同语病类别的正确率与错误次数，向学生说明下一阶段应重点练习的类别。

2.2 核心功能优先级

| 编号 | 功能 | 最低交付标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 句子诊断 | 区分正常句/病句；输出错误类别与简要证据 | P0 |
| F02 | 修改建议 | 给出至少一种合理修改，并尽量保留原意 | P0 |
| F03 | 学生答案评判 | 支持分类选择及提交修改句子；提供理由 | P0 |
| F04 | 题库训练 | 按类别抽题；显示题目与反馈 | P0 |
| F05 | 历史错题 | 保存作答、诊断、正确性和时间 | P0 |
| F06 | 针对性推荐 | 优先推荐错误率较高的知识类别 | P0 |
| F07 | 知识画像 | 展示各类作答量、正确率与趋势 | P1 |
| F08 | 追问式教学 / 自动出题 | 根据回答进行追问或生成候选变式题 | P1 |

2.3 交互演示样例

题目：“通过这次活动，使我认识到了团队合作的重要性。” 学生选择：“语序不当”。 诊断：该句主要为“成分残缺”，因为“通过……使……”结构造成主语缺失。 推荐：再练习一题“经过老师的帮助，使他逐渐建立了信心。”，考查同类知识。

注意：学生错选类别并不必然意味着其存在长期概念缺陷。系统仅记录“本次表现”，结合多个样本再判断薄弱项。

03  智能体架构与核心流程

3.1 处理流程

| 接收输入 | → | 诊断分析 | → | 作答评判 | → | 保存记录 | → | 推荐复练 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

流程说明：用户请求首先进入主控模块。主控模块识别“自由诊断”或“题库训练”意图，再调用语病分析工具、题库检索工具、答案评判工具和学习记录工具。生成反馈前对模型输出进行结构校验；保存完成后基于历史表现选择下一题。

3.2 推荐的轻量技术栈

| 层级 | 建议方案 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus + ECharts | 输入、答题、诊断展示、历史与画像 |
| 服务端 | Python + FastAPI + Pydantic | 接口、参数校验、业务编排、日志 |
| LLM | 支持中文、结构化输出/工具调用的模型 API | 错误识别、解释、改写、学生答案反馈 |
| 数据层 | SQLite + JSON 题库 | 题目、作答、诊断、知识类别、用户状态 |
| Agent 组织 | Python 主控函数 + 真实工具接口 | 确定性流程与必要的模型决策结合 |

3.3 Agent 与普通聊天机器人的区别

具有明确的任务状态：识别任务模式、当前题目、用户上次作答及推荐目标。

调用真实工具：题库查询、保存答题记录、统计薄弱项、选取下一道题。

具备执行验证：检查结构化诊断字段是否完整，确认记录是否成功持久化。

对不确定情况保留判断：允许“需要上下文 / 多种合理修改”，不强行归类。

3.4 关键模块的职责边界

LLM 负责语义判断、修改建议及教学解释；确定性业务逻辑负责 API 参数校验、题目抽取、数据持久化、正确率统计和权限检查。不要把所有决策都交给模型，也不要把模型输出直接当作最终可信答案。

04  数据设计与接口契约

4.1 最小数据模型

| 实体 / 表 | 关键字段（示例） | 用途 |
| --- | --- | --- |
| questions | id, sentence, category, is_error, references, difficulty | 维护人工审核的标准题库 |
| attempts | id, user_id, question_id, answer, is_correct, created_at | 保存每次学生作答 |
| diagnoses | id, attempt_id, detected_types, explanation, suggestions | 保存结构化诊断与修改方案 |
| users | id, nickname, created_at | 最简用户信息 |

4.2 核心接口约定

| API | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/diagnose | sentence、optional_context | has_error、error_types、span、reason、corrections |
| GET /api/questions | category、count | 符合类别的题目列表 |
| POST /api/submit-answer | user_id、question_id、answer | 判题结果、解释、推荐题 ID |
| GET /api/history/{user_id} | 用户标识、分页参数 | 历史作答及对应诊断 |
| GET /api/profile/{user_id} | 用户标识 | 每类作答次数、正确率和推荐类别 |

4.3 诊断结果约定（字段含义）

统一返回 has_error（是否有语病）、error_types（语病类别列表）、error_span（定位文本）、explanation（解释）、corrections（候选修改）、needs_context（是否需要上下文）、review_flag（是否建议人工复核）。当多种修改都合理时，corrections 可包含多个版本。

4.4 错题与学习画像算法

MVP 不训练知识追踪网络。按类别汇总最近 N 次作答，计算正确率与样本数；推荐优先级可以基于“错误率 × 类别权重 + 新知识探索奖励”，并设最小样本数，避免仅凭一次回答就给出强结论。所有画像以“练习表现估计”描述，避免宣称准确刻画真实认知状态。

05  数据集、评测与可验证性

5.1 数据准备方案

首先从公开数据集与正规教学资料中收集候选例句；逐题检查适龄性、语病类别和参考修改。

建立 60–100 条人工审核的测试题集，覆盖四类目标语病以及正常句。

每条题目至少标注：是否为病句、类别、错误片段、参考修改、解释与难度。

训练/调试样本与最终测试样本分开；报告中注明数据来源、许可和人工审核方式。

5.2 评测实验设计

| 对照方案 | 方法 | 回答什么问题 |
| --- | --- | --- |
| Baseline | 直接用通用 LLM 生成诊断文本 | 普通模型能做到什么程度？ |
| 方案 A | 结构化 Prompt + 固定语病标签 + 输出校验 | 诊断一致性是否改善？ |
| 方案 B | 方案 A + 题库工具 + 学生历史作答 | 能否形成针对性练习闭环？ |

5.3 建议评价指标

| 维度 | 指标 | 统计方式 |
| --- | --- | --- |
| 检测 | Precision / Recall / F1 | 病句与正常句的二分类结果 |
| 分类 | Macro-F1 | 四类语病分类；多标签样本另报多标签指标 |
| 修改 | 有效修改比例 | 人工检查：语病消除、原意基本保留 |
| 推荐 | 推荐类别命中率 | 是否命中人工标注的目标薄弱类别 |
| 工程 | 成功率 / 延时 / 费用 | 端到端执行、模型调用次数与耗时 |

验收建议（非既定实验结果）：主流程成功运行 ≥ 95% 的测试请求；P0 功能全部完成；至少形成 60 条经人工审核的样本与一份可复现评测脚本。模型精度应如实报告，不预设必须达到某个分数。

5.4 参考资源（开发前核对协议与数据可用性）

FCGEC（中文语法纠错数据）：github.com/xlxwalex/FCGEC；CGED 数据集：github.com/blcuicall/cged_datasets；pycorrector：github.com/shibing624/pycorrector。优先参考其任务定义与标注结构，不直接照搬代码或未经许可公开再分发数据。

06  四人均衡分工与协作机制

以可交付成果均衡分配；四人均需负责模块开发、测试、报告撰写和展示。

| 成员 | 主责模块（计划 25%） | 可验收交付物 |
| --- | --- | --- |
| A | 前端与用户交互：题目练习、诊断展示、错题记录、学习统计 | 页面组件、API 联调、前端测试、界面演示 |
| B | 核心诊断 Agent：Prompt、分类、修改、学生答案评判、质量控制 | 诊断模块、结构化 Schema、评测脚本及诊断实验 |
| C | 题库与个性化模块：题目清洗、标注、推荐规则、知识画像 | 题库、标注说明、推荐服务、推荐质量测试 |
| D | 后端与系统集成：FastAPI、SQLite、工具调用、状态、部署 | 后端接口、数据库、工具编排、系统测试与部署 |

6.1 明确的责任边界

A 与 D：共同确认接口契约，A 可使用模拟 API 并行开发页面。

B 与 C：共同确定语病标签体系与题目 JSON 结构，避免诊断类型与题库不一致。

B 与 D：确认模型调用异常、超时和结构化输出校验策略。

C 与 D：确认作答入库与统计规则，保证历史记录能驱动推荐。

6.2 统一的开发约定

建议使用 GitHub 统一仓库，采用 main + feature 分支与 Pull Request；将公共数据结构放入 schemas/，接口说明写入 docs/api.md；每个成员至少提供模块 README、可运行示例、基本测试。每天一次 10–15 分钟同步，讨论阻塞事项与下一步。

6.3 课程贡献记录方式

课程报告中记录每位成员对应的功能、接口、文件目录、提交记录和测试工作，建议每人承担一个演示环节。25% 是计划比例，最终按实际工作量如实确认。

07  14 天冲刺排期与验收标准

| 时间 | 主要任务 | 里程碑与验收 |
| --- | --- | --- |
| D1–D2 | 锁定四类病句；确定 UI 草图、API、Schema、数据字段；建立仓库 | 架构冻结、模拟接口可用 |
| D3–D6 | 四人并行：前端、诊断服务、题库推荐、后端数据接口 | 四模块本地单测通过 |
| D7–D9 | 打通完整答题闭环，处理异常与数据回写 | 端到端流程可演示 |
| D10–D12 | 补充标注集；开展基线对照；修复误判与兼容问题 | 形成指标表与典型失败案例 |
| D13–D14 | 优化交互、准备备用演示、撰写报告与 PPT、彩排 | 项目可部署、材料齐全 |

7.1 最小验收清单

用户可进入练习、选择或填写答案，并看到针对性反馈。

Agent 能解释语病位置、类型、修改方案，并处理正常句。

答题记录真实写入数据库；刷新页面后历史信息仍可查。

系统能根据历史表现，推荐与薄弱类别相关的下一题。

后台记录模型与工具调用过程，能说明哪些步骤由模型负责、哪些由程序负责。

完成至少一组对照实验并报告指标、样本规模和典型失败案例。

7.2 现场展示脚本（约 4–6 分钟）

① 展示项目定位与六类功能概览（30 秒）；② 输入示例病句，展示分析与修改（60 秒）；③ 在题库练习中故意答错，展示学生答案诊断（60 秒）；④ 查看针对性推荐、继续作答与历史统计（60 秒）；⑤ 展示工具调用日志、对照实验结果与四人分工（约 90 秒）。

08  风险、控制措施与最终成果

| 主要风险 | 典型表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 诊断错误或过度自信 | 把正常句改错、对歧义句强行分类 | 保留正常句样本；允许需要上下文；评测失败案例 |
| 错误类型混淆 | 把成分残缺判为搭配不当 | 冻结标签定义；加入典型正反例；人工审查 |
| 变式题质量不稳定 | 生成的题目无病、存在多种混淆语病 | 优先使用已审题库；生成题仅作候选并校验 |
| 四人模块无法集成 | API 字段不一致或接口变动 | D2 固定接口；模拟数据联调；版本化 Schema |
| API 成本和网络故障 | 演示接口超时、限额 | 缓存示例、设置超时重试；准备录屏和备用演示 |
| 学生数据与版权风险 | 真实姓名、未授权教材内容进入云端 | 仅用虚构测试用户；数据最小化；核对资源许可 |

8.1 最终交付清单

可运行 Web 应用及源代码仓库（前端、后端、Agent 模块、数据库与配置说明）。

公开示例题库与经人工复核的评测集（附字段解释与数据来源信息）。

实验结果与错误分析：基线、结构化诊断、完整闭环的效果比较。

完整课程报告：系统设计、关键技术、工程实现、实验结果、成员贡献。

课堂展示 PPT、操作演示脚本、备用录屏。

8.2 可选扩展（仅在核心功能完成后）

进一步加入“结构混乱、不合逻辑”两类语病；支持由 Agent 追问学生理由；采用带人工复核的模型自动出题；增加错题复习日历；增加教师视角的班级错误统计。OCR 与模型微调不列入本次冲刺必做范围。

一句话结论：用四类语病、一个主 Agent、真实题库与持久化记录，做出“诊断—解释—复练—反馈”的完整系统；用人工标注与对照实验说明其效果。